履约结果公告

一、合同编号：CQCBJQ2507-301

二、合同名称：2025年工业信息安全诊断服务政府采购项目

三、项目编号：CQCBJQ2507-301

四、项目名称：2025年工业信息安全诊断服务政府采购项目

五、合同主体

采购人（甲方）：重庆市经济和信息化委员会

地址：重庆市渝北区云杉南路12号

联系方式：023-63898487

供应商（乙方）：重庆信息通信研究院

地址：重庆市南岸区茶园新区玉马路8号

联系方式：023-88512639

六、合同主要信息

服务内容：1.对重庆市23家重点工业企业开展工业信息安全现场诊断工作；2.编制《企业现场工业信息安全诊断报告》；3.编制《2025重庆市工业信息安全诊断总结报告》；4.其他。

服务要求：1.乙方的检查工作需签订保密承诺，检查工作有关内容及数据未经甲方同意不得对外发布或用于其他用途；2.检查工作实施期间的所有工作安排由甲方统一部署，乙方应严格按时间节点要求完成既定任务；3.2025年10月30日前，乙方应完成工业信息安全现场诊断工作；

4.2025年11月30日前，乙方应编制完成企业现场工业信息安全诊断报告和2025重庆市工业信息安全诊断总结报告；5.以上工作要求如因客观因素或不可抗原因未能如期开展或完成，由乙方申请，甲方确认同意，可变更。

服务期限：　　　　　　2025年8月至2025年11月

服务地点：　　　　　　　　　　重庆市

七、验收（或终止）日期：　　　　2025年12月10日

八、验收组成员：重庆邮电大学教授陈龙、重庆科技大学副教授葛继科、重庆理工大学计算机科学与工程学院高级通信工程师陆艳军

九、验收（或终止）意见：通过

十、公告期限

自本公告发布之日起2个工作日。

十一、其他补充事宜：无