渝经信通信〔2025〕6号

重庆市经济和信息化委员会

关于发布重庆市工业和信息化领域

“揭榜挂帅”项目榜单（具身智能机器人

方向第二批）的通知

各区县（自治县）经济信息委，两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门，有关单位：

为贯彻落实《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》（渝经信规范〔2024〕18号），经公开征集、专家评审、征求意见，并经市经济信息委2025年第13次党组会议审议通过，现发布重庆市具身智能机器人方向第二批“揭榜挂帅”项目。现将有关事项通知如下。

一、项目榜单

围绕国际消费电子展（CES 2025）所展现出的具身智能领域新趋势，结合重庆实际，发布两类共8个项目（见附件1）。

- （一）功能型

1.具身智能扫地机器人。

2.药房机器人。

3.居家智能床形机器人。

4.AI超级智能钢琴。

5.医疗服务机器人。

- （二）陪伴型

6.智能宠物机器狗。

7.具身情感陪伴机器人。

8.具身智能玩具。

二、申报条件

（一）项目的申报主体应是包含需求单位的联合体，需求单位配合攻关并落实产业化任务，牵头单位应具有设计研发实力。联合体内各单位法人治理结构完善，管理制度健全，无不良信用记录。

（二）申报主体开展项目攻关有明确的资金来源，具备支撑项目攻关的必要条件。项目榜单金额500万元，联合体配套经费不低于1000万元，其中需求单位配套经费不低于500万元。

三、申报流程

（一）项目申报。符合条件的申报单位将相关申报资料（附件2）装订成册并加盖单位公章，将可编辑电子版刻录光盘，原则上于2025年5月25日（星期五）前将申报资料纸质版和光盘版一式两份寄送至牵头单位注册地区县（含两江新区、西部科学城重庆高新区，下同）经信部门。申报资料一份留区县经信部门存档，一份由区县经信部门初审后提交市经济信息委。

（二）区县真实性审查。区县经信部门负责对申报单位提交的申报材料进行真实性审查，在申报材料上填写意见、加盖公章，并填写申报单位推荐表（附件3），于2025年5月30日（星期五）前将申报材料、电子光盘和推荐表一式一份寄送至重庆市经济信息委智能终端处（两江新区云杉南路12号7002室）。联系人：吴海佳；联系电话：023—63896259，18725716996。

（三）项目管理。项目实施“里程碑”式管理，实施周期不超过三年。项目启动拨付10%经费；产品达到考核指标且累计产值达到500万元可申请第一阶段考核，考核通过拨付30%经费；累计产值达到3000万元可申请第二阶段考核，考核通过拨付30%经费；累计产值达到6000万元可申请结题考核，考核通过拨付30%经费。若未通过第一阶段考核，组织第三方机构对项目实际投入情况进行审计，按照专项资金与联合体自筹经费的比例，收回多安排的资金（例如，某项目启动拨付50万元，第一阶段考核未通过，经第三方机构审计，项目实际投入30万元，专项资金与联合体自筹经费比例为1:2，则实际投入中有10万元来自专项资金，收回多安排的40万元专项资金）。若前一阶段考核通过，后一阶段考核未通过，不收回已拨付资金。揭榜单位每季度向市经济信息委报送项目进展。原则上，每年集中组织不超过两次考核和验收。

四、相关要求

（一）申报材料必须真实准确，对弄虚作假的将依照相关法律法规进行处理。对成功揭榜的，申报单位要制定工作计划，每季度向市经济信息委报送一次项目进展情况，承诺揭榜后能够在实施周期内达到该榜单项目规定的考核指标要求。

（二）区县经信部门要加大宣传力度，动员符合条件的单位进行申报，认真做好初审推荐。积极协调解决揭榜单位在项目研发过程中遇到的困难。

（三）市经济信息委将加大统筹协调力度，积极为揭榜单位提供良好的攻关环境，并根据项目推广和应用情况给予相关政策支持。对于揭榜单位由于不可抗力无法推进实施榜单项目的，将按相关规定处理。

附件：1.重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（具

身智能机器人方向第二批）

2.重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目申报材

料（具身智能机器人方向第二批）

3.重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目申报单

位推荐表（具身智能机器人方向第二批）

重庆市经济和信息化委员会

2025年4月30日

（此件公开发布）

重庆市经济和信息化委员会办公室          2025年4月30日印发